**ACTA DE REUNIÓN KICK OFF**

| **Fecha:** | 09-10-2025 | | Hora de Inicio | 12:00 pm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar o plataforma:** | Discord | | Hora de Término | 14:00pm |
| **Tipo Reunión** |  |  | Individual Virtual |  |
| **N° 001** |  |  | Grupal Virtual | X |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| **Ignacio Martinez** | Gestor del Proyecto / Analista funcional |
| **Gabriel Fernandez** | Desarrollador Frontend |
| **Benjamin Cortez** | Desarrollador Backend |

# Agenda:

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | Presentación general del proyecto AODA |
| 2 | Revisión del acta de Constitución |
| 3 | Definición de roles y responsabilidades |
| 4 | Planificación inicial de actividades y cronograma |
| 5 | Identificación preliminar de requerimientos |
| 6 | Acuerdos y próximos pasos |

# Desarrollo de la Reunión

Notas Captura de la Información de Requerimientos Iniciales:

| Se presentó el propósito del proyecto AODA, su impacto esperado y el alcance técnico. Se revisaron los objetivos y la metodología de trabajo, confirmando que se aplicará un enfoque tradicional apoyado por herramientas ágiles (Jira). Además, se acordó iniciar el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, y definir los criterios de derivación junto al equipo técnico y representantes del Servicio de Salud.  Información de requerimientos iniciales:   * El sistema debe permitir ingresar datos de casos (comuna, edad, sexo, tipo de delito, etc.). * El agente IA deberá recomendar el centro más adecuado según criterios predefinidos. * Se requiere un dashboard con indicadores de gestión (tiempos, distribución geográfica, frecuencia de delitos). * La interfaz debe ser sencilla, accesible y trazable. |
| --- |

# 

# Actores del negocio

| **Nº** | **Actores del Negocio**  **Nombre** | **Rol en el Negocio /Cargo** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funcionarios del servicio de salud | Usuarios finales, encargados de derivar casos |
| 2 | Coordinadores de centros de apoyo | Reciben derivaciones y gestionan cupos |
| 3 | Equipo técnico del proyecto | Desarrolladores y analistas del sistema |

# Requerimientos generales asociados al Proyecto

| * El sistema debe permitir ingresar datos de comuna, edad, sexo, tipo de delito, etc. * El agente IA deberá recomendar el centro más adecuado según criterios definidos. * Integración de base de datos institucional actualizada. * Registro de trazabilidad de derivaciones. * Dashboard con indicadores de tiempos, distribución geográfica y frecuencia de delitos. * Plataforma accesible desde cualquier dispositivo. |
| --- |

# 

# Observaciones sobre las posibles Limitaciones que tendrá el Sistema

| 1. Dependencia de datos actualizados sobre centros. 2. Posible falta de conexión entre sistemas externos. 3. Limitaciones presupuestarias y de tiempo (10 semanas). 4. Acceso restringido a información sensible por temas de confidencialidad. |
| --- |

# Técnicas de levantamiento de Requerimientos Específicos.

| **Nº** | **Actores del Proyecto**  **Nombre** | **Técnica de Toma de Requerimiento** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ignacio Martinez | Entrevistas y Análisis documental |
| 2 | Gabriel Hernandez | Revisión de procesos y prototipado |
| 3 | Benjamin Cortez | Reuniones de validación y retroalimentación |