|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Hemos podido cumplir con la mayor parte de las actividades dentro de los plazos que establecidos, hemos tenido una buena organización como grupo para llevar a cabo todo el proyecto, si bien hay cosas que modificar o terminar de mejor manera en el desarrollo y la conexión con el agente vamos como lo establecimos en nuestra carta Gantt.**  **Lo que nos facilitó el avance del proyecto de buena manera fue la coordinación y la comunicación que teníamos como grupo, ya que estábamos en constantemente hablando y comunicando lo que realizábamos, aparte de esto teníamos herramientas como (Discord, Jira) los cuales nos sirvieron para poder hablar y comunicarnos y el otro para saber que realizar, que tareas ya se hicieron y para mantener el orden.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Las dificultades que he enfrentado han sido más que nada problemas técnicos ya sea con mi pc o con internet,**  **También tuvimos que cambiar algunas cosas del desarrollo para así cumplir con todas las competencias.**  **El agente ia que se retraso un poco pero teníamos un margen de error en ese sentido, sabíamos que iba a ser algo mas complicado.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Mi trabajo lo evaluo de una buena forma porque siempre estoy dispuesto a ayudar en lo que sea a mis compañeros, soy ordenado, responsable con mi trabajo en parte al frontend y también ayudando a la documentación.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Tengo muchas inquietudes pero tengo confianza en el trabajo que hemos realizado junto con mis compañeros.**  **Y la pregunta mas que nada es recibir un feedback sobre todo lo que tenemos para ver si cumple con el nivel.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **No creemos que sea necesario cambiar las actividades, porque la distribución actual ha sido justa y todos los integrantes han cumplido bien con sus tareas. Sin embargo, si aparecen nuevas actividades, como revisar el sistema o hacer ajustes en la presentación, se podrían asignar a la persona que tenga más experiencia en esos temas.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Evaluó de muy buena forma al grupo, son personas responsables, con mucho compromiso, eso es lo más destacado del grupo cada uno tiene características muy buenas que le servirán para más adelante, siempre hay aspectos que mejorar, pero eso se va viendo con el tiempo, por el momento mi grupo estuvo al 100% enfocado** |