|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  En general, hemos podido cumplir la mayoría de las actividades dentro de los plazos establecidos en la carta Gantt.  Las fases de planificación, levantamiento de requerimientos y diseño se desarrollaron sin mayores contratiempos, gracias a la buena organización del equipo y la claridad de los objetivos.  Sin embargo, durante la etapa de desarrollo e integración se presentaron ciertas dificultades técnicas, principalmente en la conexión del agente de inteligencia artificial con el backend, lo que generó pequeños retrasos.  Entre los factores que facilitaron el avance destacan la coordinación constante entre los integrantes, el uso de herramientas colaborativas (Jira, GitHub, Discord) y la planificación semanal del trabajo. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Las dificultades se han enfrentado mediante reuniones de revisión y retroalimentación continua con el docente guía y el equipo.**  **Cada problema técnico o de gestión se ha documentado y priorizado para su resolución oportuna.**  **En los casos más complejos, como la integración del agente IA o los ajustes del frontend, se han redistribuido tareas para no afectar los tiempos generales del proyecto.**  **De ser necesario, se planifica ampliar una semana el desarrollo o intensificar las jornadas de trabajo colaborativo para cumplir con los entregables.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo nuestro trabajo de forma positiva, ya que hemos avanzado de manera ordenada y responsable.**  **Destaco el compromiso del equipo, la calidad técnica de las soluciones implementadas y la claridad con la que hemos definido los documentos de apoyo (acta, ERS, DAS, plan de pruebas, etc.).**  **Como aspecto a mejorar, debemos fortalecer la validación institucional, generando instancias de prueba con los futuros usuarios para obtener observaciones reales del uso del sistema.**  **También podríamos mejorar la gestión del tiempo para reducir la acumulación de tareas en las etapas finales.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Nos gustaría confirmar con el docente si la documentación desarrollada hasta ahora (plan de pruebas, plan de capacitación y control de cambios) cumple con el nivel de detalle esperado para la fase de cierre.**  **Además, tenemos la inquietud de cómo abordar la presentación del sistema ante la institución: si se espera una demostración funcional completa o un prototipo interactivo con simulación de datos.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No es necesario redistribuir las actividades, ya que la división actual ha resultado equilibrada y funcional.  Cada integrante tiene tareas específicas: Ignacio Martínez a cargo de la gestión y documentación, Gabriel Hernández en el desarrollo backend y Benjamín Cortés en el frontend.  Sin embargo, se ha incorporado una nueva actividad: preparación de material de capacitación para funcionarios, la cual será responsabilidad compartida entre Ignacio y Benjamín, con apoyo técnico de Gabriel en la parte demostrativa. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo grupal ha sido positivo, caracterizado por una comunicación constante, colaboración efectiva y compromiso compartido con los objetivos del proyecto.  Destacamos la disposición de todos para resolver problemas y el ambiente de respeto en la toma de decisiones.  Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer la gestión del tiempo conjunto y mantener una planificación más estricta para evitar retrasos acumulativos en tareas dependientes.  En general, el trabajo en equipo ha sido armónico y ha permitido avanzar con coherencia técnica y académica. |