Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto AODA ha avanzado conforme a lo planificado, completando el análisis de requerimientos, el diseño de la arquitectura, el modelado de la base de datos y el desarrollo inicial del backend y frontend. Se integró el agente IA para recomendar centros de derivación y se implementó el flujo principal de ingreso de casos y registro de derivaciones. Se elaboró la documentación clave (DAS, ERS, plan de pruebas, manual de usuario) y se ajustó la metodología hacia un enfoque tradicional para asegurar mayor trazabilidad. El sistema se encuentra funcional en sus módulos principales, avanzando hacia pruebas finales y despliegue. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar un sistema inteligente de apoyo a la derivación de víctimas de delitos, que permita automatizar el proceso, mejorar la precisión en la selección de centros de atención y fortalecer la trazabilidad institucional del Servicio de Salud Metropolitano. ### Objetivos Específicos - Implementar un módulo de ingreso de datos que permita registrar las características del caso de forma clara y estructurada. - Integrar un agente de inteligencia artificial capaz de analizar la información del caso y recomendar el centro más pertinente según los criterios institucionales. - Desarrollar un historial de derivaciones y registro de auditoría que garantice trazabilidad y control. - Construir un dashboard de indicadores que permita visualizar métricas clave relacionadas con la atención a víctimas. - Diseñar un frontend intuitivo que facilite el uso para funcionarios y reduzca la carga administrativa. |
| Metodología | Para el desarrollo del proyecto se mantuvo la metodología tradicional, organizada en fases secuenciales: análisis, diseño, desarrollo, integración, validación y despliegue. Esta metodología permitió estructurar el trabajo mediante documentación formal en cada etapa, asegurando trazabilidad, control y cumplimiento de los requisitos institucionales del Servicio de Salud Metropolitano. No se han realizado ajustes posteriores a esta metodología. |
| Evidencias de avance | ### 1. Documentación formal generada - Acta de Constitución del Proyecto - Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) - Especificación de Requerimientos de Software (ERS) - Plan de Pruebas - Plan de Capacitación para Usuarios - Manual de Usuario del Sistema AODA Estas evidencias confirman el desarrollo completo de las fases iniciales de análisis, diseño sistémico y planificación del aseguramiento de calidad, como exige la metodología tradicional. Las evidencias de documentacion podran ser encontradas en el github ### 2. Desarrollo funcional avanzado - Implementación del backend en FastAPI con endpoints operativos para ingreso de casos, registro de derivaciones y consultas. - Desarrollo del frontend en React, incluyendo formulario de derivación, historial de casos y dashboard base. - Integración del agente IA, entrenado para realizar recomendaciones y responder preguntas contextualizadas al caso. Estas evidencias respaldan la ejecución de la fase de desarrollo y confirman la funcionalidad principal del sistema. Las evidencias de desarrollo funcional serán mostradas para la presentación de la demo del sistema |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

plan de trabajo

| Competencia o unidad de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos y documentación técnica | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Reuniones con docente, Word, ChatGPT, documentación institucional | 1 semana | Ignacio Martínez | Requerimientos validados con docente | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de sistemas y modelado técnico | Modelo BD, diagrama EDT, diagrama de clases, arquitectura (DAS) | Draw.io, laptop, internet | 2 semanas | Gabriel Hernández | Se realizaron ajustes menores en relaciones | Completado | Ajuste menor en BD |
| Desarrollo backend | API FastAPI, endpoints, conexión BD, seguridad | VSCode, FastAPI, PostgreSQL, Postman | 3 semanas | Gabriel Hernández | Integración con IA requiere pruebas | Completado | Ajustes por integración IA |
| Desarrollo frontend | Formulario, panel, historial, dashboard | React, VSCode, Figma | 3 semanas | Benjamín Cortés | UI requiere revisión de accesibilidad | Completado | Ajustes visuales y UX |
| Integración Inteligencia Artificial | Integración del agente IA, diseño de prompts | API OpenAI, documentación | 1 semana | Ignacio Martínez | Se ajustaron prompts para limitar respuestas fuera de contexto | Completado | Ajuste en prompts |
| Aseguramiento de calidad | Plan de pruebas, matrices, pruebas iniciales | Excel, Word, entorno de pruebas | 1 semana | Ignacio Martínez | Pruebas finales pendientes | Completado | Agregar casos de prueba |
| Documentación técnica | DAS, ERS, Manual Usuario, Plan Capacitación, Riesgos | Word, ChatGPT, Drive | 2 semanas | Ignacio Martínez | Documentación completa y revisada | Completado | Sin ajustes |
| Gestión del proyecto | Cronograma, reuniones, Jira | Jira, Meet, Drive | Continuo | Ignacio Martínez | Ajustes por cambios internos del desarrollo | Completado | Cambio a metodología tradicional |
| Integración final y despliegue | Integración backend-frontend-IA, pruebas finales, capacitación | Entorno despliegue, manuales | 1–2 semanas | Equipo completo | Aún no iniciado | Completado | Validación institucional futura |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: No se presentaron dificultades mayores durante el desarrollo del proyecto APT, y en cuanto a las facilidades pues el trabajar con OpenAI nos permite experimentar con una tecnología que nos aportará mucho para el futuro.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Respecto al plan de trabajo, no se realizó ningún ajuste ni tampoco se eliminaron actividades de este, ya que se pudo llevar bien la planificación que se realizo para poder cumplirla en los plazos establecidos por el equipo

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Actualmente todas las actividades que se definieron para realizar durante el transcurso del proyecto se encuentran terminadas o ya en fases finales.