Plan de Pruebas del Sistema AODA (Agente de Orientación y Derivación Asistida)

30-10-2025

Integrantes: Ignacio Martinez

Gabriel Fernandez

Benjamin Cortez

## 1. Introducción

El presente documento define el Plan de Pruebas del sistema AODA, el cual tiene como objetivo verificar que el software cumpla con los requerimientos funcionales, técnicos y de calidad establecidos en los documentos ERS y DAS.
 El plan busca asegurar que el sistema sea confiable, estable, preciso y usable, garantizando una correcta operación antes de su despliegue final en el entorno institucional del Servicio de Salud Metropolitano.

## 2. Objetivos del Plan de Pruebas

- Comprobar que todas las funciones del sistema AODA operen correctamente bajo las condiciones definidas.

- Detectar y corregir errores antes del despliegue en producción.

- Validar que los flujos de usuario y del agente IA se comporten conforme al diseño establecido.

- Asegurar la integridad de los datos, la trazabilidad de las derivaciones y la seguridad de la información.

- Confirmar que el sistema cumpla con los criterios de aceptación definidos para el cierre del proyecto.

## 3. Alcance

Las pruebas se aplicarán sobre todos los módulos del sistema:

- Frontend (React): formularios, panel de control, chatbot y dashboard.

- Backend (FastAPI): API REST, lógica de negocio y conexión a base de datos.

- Base de datos (PostgreSQL): validación de estructura, relaciones y consultas.

- Agente IA (OpenAI API): procesamiento de solicitudes, relevancia de respuestas y limitaciones contextuales.

Quedan fuera del alcance:

- Integraciones con sistemas externos.

- Pruebas de carga masiva o rendimiento avanzado (por tratarse de entorno piloto).

4. Tipos de Pruebas

| Tipo de Prueba | Descripción | Objetivo Principal |
| --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Se ejecutan sobre funciones individuales del backend (FastAPI). | Verificar el correcto funcionamiento de componentes aislados. |
| Pruebas de Integración | Se evalúa la comunicación entre backend, frontend, base de datos y agente IA. | Detectar fallas en los puntos de conexión entre módulos. |
| Pruebas Funcionales | Se revisan las funcionalidades del sistema según los requerimientos definidos. | Validar que el sistema cumpla los flujos esperados. |
| Pruebas de Usuario (UAT) | Funcionarios institucionales prueban el sistema con casos simulados. | Evaluar usabilidad y pertinencia de las respuestas del agente IA. |
| Pruebas de Seguridad | Se validan autenticación, permisos y manejo de datos. | Garantizar confidencialidad y acceso seguro. |
| Pruebas de Rendimiento (básicas) | Se mide el tiempo de respuesta y carga del sistema. | Asegurar que los tiempos de ejecución estén dentro de los límites aceptables. |
| Pruebas de Regresión | Se repiten pruebas previas tras corrección de errores. | Verificar que las modificaciones no generen fallas nuevas. |

## 5. Entorno de Pruebas

| Componente | Configuración |
| --- | --- |
| Servidor backend | FastAPI v0.109 – Python 3.11 |
| Base de datos | PostgreSQL 14 – localhost o servidor nube |
| Frontend | React 18 con Vite – navegador Chrome/Edge |
| Agente IA | OpenAI API (modelo GPT-4 o similar) |
| Sistema operativo de pruebas | Windows 10 / Ubuntu 22.04 |
| Herramientas QA | Postman, pytest, navegador web, planilla Excel de control de casos. |

## 6. Planificación de Pruebas

| Etapa / Actividad | Semana estimada | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño del plan de pruebas | Semana 6 | QA / Gestor del Proyecto | Documento de plan de pruebas. |
| Ejecución de pruebas unitarias | Semana 7 | Desarrollador Backend | Reporte de resultados unitarios. |
| Ejecución de pruebas de integración | Semana 7–8 | QA / Desarrolladores | Registro de incidencias. |
| Ejecución de pruebas funcionales | Semana 8 | QA / Equipo | Informe de pruebas funcionales. |
| Pruebas con usuarios (UAT) | Semana 9 | QA / Representante Institucional | Acta de validación de usuario. |
| Pruebas finales y regresión | Semana 10 | QA / Equipo | Informe de cierre de pruebas. |

## 7. Casos de Prueba (Ejemplos)

| ID Caso | Descripción del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido / Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Verificar que el formulario permita ingresar todos los campos obligatorios. | Funcional | Los campos se validan y permiten envío solo si están completos. | — |
| CP-02 | Comprobar que el agente IA recomiende un centro según comuna y tipo de delito. | Integración / Funcional | El agente responde con un centro válido y justificación. | — |
| CP-03 | Evaluar respuesta del sistema ante campos vacíos o datos inválidos. | Unitario / Validación | El sistema muestra mensaje de error sin colapsar. | — |
| CP-04 | Verificar trazabilidad de derivaciones registradas. | Funcional | Cada derivación queda almacenada con fecha, usuario y centro. | — |
| CP-05 | Medir tiempo de respuesta del agente IA. | Rendimiento | Recomendación generada en <5 segundos. | — |
| CP-06 | Confirmar que un usuario no autorizado no pueda modificar registros. | Seguridad | Acceso denegado, mensaje de error seguro. | — |
| CP-07 | Probar la integración backend–frontend en flujo completo. | Integración | Datos del formulario llegan correctamente a la base de datos. | — |
| CP-08 | Validar generación de dashboard con indicadores actualizados. | Funcional | Gráficos muestran información correcta en tiempo real. | — |

## 8. Criterios de Aceptación

El sistema será considerado aprobado en fase de pruebas cuando:

- El 100 % de las pruebas críticas (funcionales, seguridad y trazabilidad) sean exitosas.

- El 90 % de las pruebas totales pasen sin errores mayores.

- No existan defectos bloqueantes o de seguridad activos.

- Los errores menores estén documentados y programados para mantenimiento.

## 9. Registro y Seguimiento de Incidencias

Cada incidencia detectada se registrará en una planilla de control de defectos con la siguiente información:

- Código del defecto (ID).

- Descripción y módulo afectado.

- Severidad (Crítico, Alto, Medio, Bajo).

- Estado (Abierto, En revisión, Resuelto).

- Fecha de detección y responsable de corrección.

El control se llevará en Excel o Jira, actualizado semanalmente y revisado en las reuniones de avance.

## 10. Entregables del Proceso de Pruebas

- Plan de pruebas (este documento).

- Casos de prueba documentados.

- Planilla de incidencias y resultados.

- Informe de pruebas finales.

- Acta de validación de usuarios (UAT).

## 11. Cierre de Pruebas

La etapa de pruebas se dará por finalizada cuando:

- Todos los casos críticos estén aprobados.

- Se haya validado el sistema junto a los funcionarios institucionales.

- Se entregue el informe final de QA al docente guía y a la contraparte institucional.

El cierre de pruebas marca la transición hacia el despliegue y la capacitación, asegurando la entrega de un sistema confiable, funcional y listo para operar.